榆林市榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出

绩效评价报告

陕西宏泰工程造价有限责任公司

榆林市榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出

绩效评价报告

评价类型：财政专项支出绩效评价

项目名称：榆阳区2019年度道路养护经费项目

主管部门：榆林市榆阳区交通运输局

施工单位：榆阳区农村公路管理站

评价机构：陕西宏泰工程造价有限责任公司

2020年9月15日

# 摘 要

榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出绩效评价项目主要评价对象为榆阳区农村公路管理站2019年度“道路日常养护经费”财政专项资金。

项目绩效评价时间为2020年7月20日至2020年8月20日，项目计划投入资金1459.80万元，截止绩效评价日项目实际支出1459.80万元。

项目绩效评价涉及项目决策、项目管理、项目效益三大类绩效指标。通过运用科学合理的评价方法进行评价，绩效评价最终得分69分，评分等级“中”。

项目取得的主要经验有：项目实施及时，道口桩、标识牌工程效益较好；预算资金拨付及时，资金安排合理，充分保障道路养护经费项目的顺利实施。

项目产生的效益有：社会效益是项目的实施维护带动农村人员就业，给群众生产生活带来便利，保障安全出行，有效促进当地经济发展；可持续效益是项目的实施保障水毁路段及时得到修缮，保护了路基损毁，保障路面平整。有效降低了公路事故发生事件，有效降低运输成本，缩短运输里程；并创造了更良好的交通环境。

项目存在的主要问题及建议：

主要问题为存在拆分工程项目金额不进行招投标程序、签订的合同内容与实际施工内容不符、工程质量不达标、工程验收手续不规范、后期养护不到位、资金管理及结算管理不符合要求等情况。

建议项目单位尽快整改相关问题，并在以后的道路养护经费中，严格按照《陕西省财政厅关于印发<陕西省2019年度政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《陕西省省级财政专项资金管理暂行办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等相关规定严格执行。

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	1

二、绩效评价工作情况	4

（一）评价小组人员	4

（二）绩效评价目的	4

（三）绩效评价依据	5

（四）绩效评价原则	6

（五）评价方法及评价指标体系	7

（六）绩效评价工作过程	8

三、评价结论及绩效分析	10

（一）评价结论	10

（二）绩效分析	12

（三）项目效益	12

1、社会效益	12

2、可持续效益	12

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	13

（一）主要经验及做法	13

1、项目实施及时，道口桩、标识牌工程效益较好	13

2、预算资金拨付及时，资金安排合理，充分保障道路养护经费项目的顺利实施	13

（二）存在的问题和建议	13

1、道路养护经费项目工程存在未能严格执行政府采购程序或招投标程序等情况	13

2、道路养护经费项目存在将工程发包给无资质的个人进行施工	14

3、道路养护经费签订的合同中工程地点不明确、项目内容不符合施工要求等情况	15

4、道路养护经费项目栽道口桩工程后期养护不到位	16

5、道路养护经费项目工程存在工程质量未达标情况	16

6、道路养护经费项目中乡镇养护经费项目支出无具体管理办法及未能进行有效的管理考核	17

7、道路养护经费财政专项支出账务未进行专账核算、建立专项资金使用管理办法	18

8、道路养护经费竣工验收程序、验收记录不规范	18

9、道路养护经费施工结算手续不完善等情况	19

10、道路养护经费项目工程资料不规范、不完整	19

五、绩效评价附件	20

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

“道路养护经费项目”由榆阳区农村公路管理站实施，主管部门为榆林市榆阳区交通运输局。

“道路养护经费项目”总计计划投资1459.80万元，实际到位1459.80万元，项目支出1459.80万元。

其中下拨乡镇257.14487万元，由乡镇自行养护乡镇道路2734.943公里。其余由榆阳区农村公路管理站自行养护，共计82项道路养护工程，主要涉及栽道口桩工程、水毁维修工程、指示牌安装等工程。

## （二）绩效目标

| 榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出资金绩效评价指标表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价 得分 | 备注 |
| 项目决策(10分) | 项目目标 (2分) | 目标内容 （2分） | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 2 | 2 |  |
|  | 决策过程 (4分) | 决策依据 （2分） | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 2 | 2 |  |
|  |  | 决策程序 （2） | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 2 | 2 |  |
|  | 资金分配 (4分) | 分配办法 （2分） | 根据需要制定的相应资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 2 | 1 | 资金管理办法 不健全 |
|  |  | 分配结果 （2分） | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 2 | 1 | 未能提供相关资金分配管理办法 |
| 项目管理（40分） | 资金到位（6分） | 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 2 | 2 |  |
|  |  | 到位时效 （2分） | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金配套 （2分） | 本级财政是否安排配套资金 | 2 | 2 |  |
|  | 资金管理（12分） | 专户管理 （3分） | 公路养护资金是否设有专户、实行专户储存、专账管理 | 3 | 0 | 未进行专户管理 |
|  |  | 使用规范 （4分） | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况 | 4 | 2 | 工程各项结算依据不符合要求 |
|  |  | 支付规范 （2分） | 是否支付及时并支付到规范的账户内 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务管理 （3） | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 3 | 1.5 | 各项制度不健全、 不规范 |
|  | 组织实施 （14） | 组织机构 （2分） | 项目单位有专门人员、办公场地等工作保障 | 2 | 2 |  |
|  |  | 合同签订 （2分） | 反应项目建设单位和承包单位的相关责任及约定情况 | 2 | 1 | 施工合同签订内容不符合要求 |
|  |  | 实施依据 （4分） | 本级主管部门以及本部门是否制定了相应具体的公路养护政策制度 | 4 | 2 | 各项管理制度不健全，无具体乡镇 管理制度 |
|  |  | 实施程序 （3分） | 公路养护资金的申请、审批、发放是否有规范的流程和操作办法 | 3 | 3 |  |
|  |  | 实施考核 （3分） | 反映项目项目验收，决算、结算审计合规性 | 3 | 1 | 验收资料规范、 不齐全 |
|  | 工作管理 （8） | 乡镇养护经费管理 （4分） | 反映对下拨乡镇养护经费的管控情况 | 4 | 1 | 未能有效执行 |
|  |  | 档案管理 （2分） | 档案是否完整 | 2 | 1 | 档案资料不规范、不完整 |
|  |  | 信息化管理 （2分） | 数据是否实行信息化处理 | 2 | 1 | 各项结算单据未能实现信息化管理 |
| 项目绩效（50分） | 项目产出（38分） | 产出数量 （12分） | 公路日常养护是否达到目标 | 4 | 3 | 存在各项质量等问题，详见检查表 |
|  |  |  | 乡镇管养的道路日常养护是否达标 | 4 | 3 | 存在各项质量等问题，详见检查表 |
|  |  |  | 落实提高农村公路养护保障水平有关要求的情况 | 4 | 4 |  |
|  |  | 产出质量 （21分） | 专项资金使用率=年实际支出供养资金/年专项资金总额*100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 路面状况是否良好，是否无坑或较大危害 | 4 | 2 | 存在相关问题，详见检查表 |
|  |  |  | 路肩是否饱满整洁无塌方 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 水沟排水是否畅通 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 桥涵构造物是否完好 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 公路绿化程度 | 2 | 1 | 未能进行合理 绿化处理 |
|  |  |  | 路容路貌状况 | 3 | 2 | 存在各项质量等问题，详见检查表 |
|  |  |  | 警示标志是否齐全醒目，安保设施是否完善到位 | 4 | 2 | 详见检查表 |
|  |  |  | 里程碑、养护责任公示牌是否齐全 | 2 | 1 | 未能设置有效的养护公示牌 |
|  |  | 产出绩效 （3分） | 单位项目自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等 | 3 | 1 | 未能按要求进行自评及总结 |
|  | 社会效益（6分） | 带动就业 （2分） | 带动农村人员就业 | 2 | 2 |  |
|  |  | 促进发展 （2分） | 给群众生产生活带来便利，促进经济发展 | 2 | 2 |  |
|  |  | 群众满意度 （2分） | 群众对公路养护情况是否满意 | 2 | 1.5 |  |
|  | 可持续影响 （6分） | 降低运输 成本 （2分） | 项目实施是否降低运输成本，缩短运输里程 | 2 | 1 | 存在各项质量等问题，详见检查表 |
|  |  | 降低事故 发生率 （2分） | 项目实施是否降低公路事故发生 | 2 | 2 |  |
|  |  | 改善交通 环境 （2分） | 项目实施是否创造更良好的交通环境 | 2 | 2 |  |
| 分值合计 |  | 100 | 69 |  |

# 二、绩效评价工作情况

为了促进道路养护经费项目财政专项支出绩效管理水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障其更好地履行职责，通过对榆阳区2019年度道路养护经费项目（以下简称“道路养护经费项目”）财政专项支出进行绩效评价，从而对道路养护经费项目专项支出的具体方向及措施提供指导性意见。根据《榆林市榆阳区财政局关于对2019年度“公路养护工程”项目进行财政支出绩效评价的通知》（榆区政财发[2020]85号），由榆林市榆阳区财政资金评审评价中心牵头，陕西宏泰工程造价有限责任公司具体实施，并联合成立项目绩效评价工作小组，于2020年7月20日至2020年8月20日对道路养护经费项目财政专项支出开展绩效评价。

## （一）评价小组人员

| 姓名 | 职称/职务 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 高新 | 绩效评价小组组长 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司 |
| 张耀庆 | 绩效评价小组成员 造价工程师 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司 |
| 李永宏 | 绩效评价小组成员 中级审计师 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司 |
| 邵方方 | 绩效评价小组成员 中级审计师 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司 |
| 高忠霞 | 绩效评价小组成员 中级审计师 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司 |

## （二）绩效评价目的

1、通过本次绩效评价，对道路养护经费项目财政专项支出综合评定，客观反映财政专项资金支出与效果；

2、通过本次绩效评价，对该项目实施情况进行全面摸排，了解项目财政专项支出资金的使用合规性、项目管理状况和项目实际成本，评价项目绩效目标完成情况，总结项目取得的成果及存在问题，提高财政资金的使用质量与效率,进而为确定以后各年度的道路养护经费项目财政专项资金支出、工作的安排和重心提供参考依据。

## （三）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》；

3、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》；

4、《中华人民共和国招标投标法》；

5、《中华人民共和国建筑法》；

6、《建设工程质量管理条例》；

7、《建设工程价款结算暂行办法》财建[2004]369号；

8、榆林市财政局转发《陕西省财政厅关于印发<陕西省2019年度政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》（陕财办采[2018]22号）的通知，2019-01-11发布；

9、《榆林市榆阳区政府投资项目管理暂行办法》(榆区政发[2014]37号)；

10、《榆阳区财政支出绩效评价暂行办法》(榆区政办发[2012]73号)；

11、《榆阳区部门预算绩效目标管理办法》(榆区政财发(2018]103号)；

12、《榆阳区财政支出专项资金绩效评价管理办法》(榆区政财发[2018]104)号；

13、《榆阳区预算绩效运行跟踪监控管理办法(试行)》(榆区政财发[2018]105号)；

14、《榆阳区财政支出绩评价专项资金指标体系》和《榆阳区财政支出绩效评价个性指标体系》(榆区政财发[2018]106号)；

15、《关于贯彻落实中省市精神全面实施预算绩效管理的工作方案》（榆区办[2020]6号）；

16、《榆阳区通村公路养护管理办法》（榆区交发[2020]9号)；

17、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）;

18、《榆阳区村级公路养护管理考核暂行办法》（榆区农路发[2020]35号）；

19、《榆林市农村公路养护管理办法（试行）》（榆政交发[2020]75号）；

20、《榆林市榆阳区财政局关于对2019年度“道路日常养护经费、农村公路养护工程”项目财政专项资金进行绩效评价的通知》（榆区政财发[2020]85号）；

21、其它相关资料等。

## （四）绩效评价原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （五）评价方法及评价指标体系

1、绩效评价工作以“现场评价”和“非现场评价”相结合的方式进行。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

2、绩效评价的指标体系（详见附件一）。

## （六）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

（1）成立评价小组

为了能够独立、客观、公正、全面地对道路养护经费项目财政专项支出绩效评价，由榆林市榆阳区财政资金评审评价中心牵头，陕西宏泰工程造价有限责任公司实施，联合成立绩效评价工作小组。

（2）确定评价指标

绩效评价工作小组先后多次召开了专题会议，对评价指标体系进行反复讨论，认真研究。在初步了解掌握道路养护经费项目情况后，拟定工作方案来指导评价工作；在认真收集、整理道路养护经费项目财政专项支出信息资料的基础上，初步设计出一套道路养护经费项目绩效评价指标体系。而后向专家、学者及财政部门相关人士多方进行调研、咨询、制定了一套比较完善的道路养护经费项目绩效评价指标体系。

（3）确定评价对象

绩效评价小组通过与榆阳区财政局沟通，初步掌握了道路养护经费项目补贴及部门财政预算拨款等情况，而后确定了道路养护经费项目财政专项支出为本次绩效评价的对象。

（4）下发评价通知

制定评价指标体系后，就绩效评价的内容、具体工作安排、评价重点建设项目名单和所需提供的资料予以明确，提出了工作方法和工作内容。

2、实施评价阶段

（1）核实评价资料

绩效评价工作小组于2020年7月25日组织人员赴榆阳区农村管理站开展绩效评价工作，收集、整理道路养护经费项目财政专项支出相关的运营、管理制度建设和资金的使用情况等基础资料，查阅了道路养护经费项目财政专项支出相关的会计凭证、帐薄、财政拨款凭证等财务会计资料，查看了部门管理、部门预算、部门总结、财务管理制度等相关资料，最后对照绩效评价指标体系予以认真核实并计算得分，做出评价。

（2）实地考察

2020年7月26日至8月20日之间，三次实地考察了部分道路养护经费项目实施情况，并收集了相关资料。

（3）问卷调查

为更进一步了解项目建设和实施的各项情况，我们开展访谈与问卷调查方案，由于大部分工程施工地偏离人群，故问卷调查方案收集信息较少。

（4）形成评价结论

在对相关指标实际完成情况进行量化、计算、分析和评价的基础上，按照评价指标体系和评价标准确定各项指标得分，按照工作方案中指定的计算方法算出总得分，编制绩效评价的基本情况表，形成评价结论。

（5）撰写评价报告

根据道路养护经费项目绩效评价得分表及调研情况，绩效评价工作小组在广泛征求专家学者和区财政局意见的基础上，撰写形成了道路养护经费项目财政专项支出绩效评价最终报告。

# 三、评价结论及绩效分析

## （一）评价结论

通过绩效评价小组成员认真整理、分析资料，实地评价并核实相关内容，对道路养护经费项目财政专项支出的使用合规性、项目管理状况和项目实际成本，评价项目绩效目标完成情况、预算管理、职责履行、依法行政以及产生的社会效益，运用科学合理的评价方法进行了评价。该项目绩效评价最终得分情况如下：

绩效评价得分情况

| 评分等级汇总项目 | 总分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 综合得分 | 100.00 | 69 |
| 评价等级 | 中 |

评分分值等级表

| 等级 | 优（优秀） | 良（良好） | 中（合格） | 差（不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | S ≧ 85 | 85 > S ≧ 75 | 75 > S ≧ 60 | S < 60 |

1、得分情况具体如下

（1）项目决策类总分10分，评价得分8分，占本项指标总分的80.00%。评价时主要考虑了以下因素：

① 项目目标类指标总分2分，评价得分2分；

② 决策过程类指标总分4分，评价得分4分；

③ 资金分配类指标总分4分，评价得分2分。

（2）项目管理类总分40分，评价得分23.5分，占本项指标总分的58.75%，评价时主要考虑了以下因素：

① 资金到位类指标总分6分，评价得分6分；

② 资金管理类指标总分12分，评价得分5.5分；

③ 组织实施类指标总分14分，评价得分9分；

④ 工资管理类指标总分8分，评价得分3分。

（3）项目绩效类总分50分，评价得分37.50分，占本项指标总分的75.00%，评价时主要考虑了以下因素：

① 项目产出指标类指标总分38分，评价得分27分；

② 社会效益类指标总分6分，评价得分5.5分；

③ 可持续影响类指标总分6分，评价得分5分。

指标综合得分结构图

## （二）绩效分析

详见附件一：榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出绩效评价指标表。

## （三）项目效益

### 1、社会效益

项目的实施维护带动农村人员就业，给群众生产生活带来便利，保障安全出行，有效促进当地经济发展。

### 2、可持续效益

项目的实施保障水毁路段及时得到修缮，保护了路基损毁，保障路面平整。有效降低了公路事故发生事件，有效降低运输成本，缩短运输里程；并创造了更良好的交通环境。

# 四、主要经验做法及存在的问题和建议

## （一）主要经验做法

### 1、项目实施及时，道口桩、标识牌工程效益较好

道路养护抢修及时，确保道路安全畅通。对路段道口桩、标识牌附属设施的安装等，较好的消除路段安全隐患，确保道路畅通。

对道路养护经费项目工程资金筹措方面进行了相应的灾毁保险制度，确保水毁工程资金筹措。

### 2、预算资金拨付及时，资金安排合理，充分保障道路养护经费项目的顺利实施

道路养护经费项目在实施过程中，预算资金按计划下达，项目单位严格按照合同约定支付各个供应商款项，在整个项目的过程中未出现长期拖欠款项情况。预算资金充分保障了道路养护经费项目的顺利实施并最终完成交付使用。

## （二）存在的问题和建议

### 1、道路养护经费项目工程存在未能严格执行政府采购程序或招投标程序等情况

道路养护经费项目在立项阶段存在对大额项目金额进行拆分，而未能严格执行政府采购程序或招投标程序的情况。例如：实施的长可路k0-k9+100安装指向牌工程、长可路KO-K32太阳能道路监控工程，涉及工程金额25.8634万元，分别由樊江江、樊浩浩、李生伟、榆林市思创商贸有限公司承包施工。

根据榆林市财政局转发《陕西省财政厅关于印发<陕西省2019年度政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》（陕财办采[2018]22号）的通知，2019-01-11发布；三、政府采购限额标准（指政府集中采购目录以内的采购项目）（二）工程类项目。省级：采购预算金额在20万元以上的；设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市：采购预算金额在10万元以上的。

根据《中华人民共和国招标投标法》 第五章法律责任 第四十九条违反本法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

根据《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号 第七条 建设单位不得将建设工程肢解发包。

改进建议：项目单位应严格执行《陕西省财政厅关于印发<陕西省2019年度政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》相关规定实施。

### 2、道路养护经费项目存在将工程发包给无资质的个人进行施工

项目单位将道路养护经费项目发包给无相关施工资质的个人进行施工。例如：实施的巴拉素镇元大滩村公路维修工程、三鱼路K21+20水毁维修工程分别发包给无施工资质的闫金亮、刘强进行施工。

根据《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号 第七条建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。第二十五条 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

根据《中华人民共和国建筑法》第二章 建筑许可 第二节 从业资格 第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动；第三节 承包 第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

改进建议：项目单位在今后的道路养护经费中，应严格按照《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》的规定，审查承包方从业资质，做到规范施工。

### 3、道路养护经费签订的合同中工程地点不明确、项目内容不符合施工要求等情况

项目单位在签订的合同中，合同施工内容与实际施工内容不符，工程项目施工的具体施工地段不明确。例如：签订的榆常路,煤炭专线维修更换安保设施工程合同，合同中未明确具体施工地点等情况，导致现场无法核查。

根据《中华人民共和国合同法》 第十六章 建设工程合同 第二百七十五条 施工合同主要条款 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

改进建议：项目单位规范施工合同的签订。对本次工程项目合同中存在的问题及时进行补充完善。

### 4、道路养护经费项目栽道口桩工程后期养护不到位

项目单位2019年度道路养护经费项目存在大多数已完工道口桩倾斜、断裂、丢失、被遮盖（泥土、杂草）等情况。

根据《榆阳区通村公路养护管理办法》的通知 榆区交发[2020]9号 第四章 日常养护 第七条 村级公路日常养护要加强对路基、路面、桥梁、涵洞、沿线设施及绿化的养护管理，做到全面养护  5、标志牌养护。经常检查，维护，定期清洁，刷新管养路段的各种标志牌，要求经常保持标识鲜明，整洁齐全。

第六章 检查与考核 第十五条 区农村公路管理站对各乡镇、办事处所列养的村级公路养护质量进行不定期检查，每半年组织专人进行考核，考核分为内业和外业，两部分（具体考核内容见附表），对于检查考核结果进行通报，对考核成绩优异的乡镇，办事处将予以表彰奖励、追加养护经费，对考核成绩较差的进行通报批评。

改进建议：项目单位严格执行以上管理办法，尽快组织相关乡镇、办事处刷新管养路段的各种标志牌，并按要求执行检查与考核条例，进行相应奖励与惩罚。

### 5、道路养护经费项目工程存在工程质量未达标情况

对2019年度道路养护经费项目进行抽查，实地考察后，发现存在工程质量不达标情况。例如：维修处路面出现裂缝、砂砾石路面质量较差，路面不平整等。

根据《中华人民共和国建筑法》 第六章 建筑工程质量管理 第五十八条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。

根据《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号 第二十六条 建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责。第三十二条 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

改进建议：要求施工单位尽快按照施工设计图要求尽快对存在质量问题的地方进行重新施工或修补。施工单位承包范围内全部工程施工项目，质量标准达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。要求监理单位对出现的相关问题尽快进行落实，明确各自的责任。

### 6、道路养护经费项目中乡镇养护经费项目支出无具体管理办法及未能进行有效的管理考核

项目单位未能对下拨到乡镇养护经费项目支出情况进行管控，导致乡镇养护经费支出不能得到有效的反馈项目绩效，未能按照要求对下拨乡镇养护经费所涉及的乡镇进行有效考核，以反应专项资金使用效果。

根据《榆阳区村级公路养护管理考核暂行办法》榆区农路发[2020]35号 第六章 检查与考核 第十五条 区农村公路管理站对各乡镇、办事处所列养的村级公路养护质量进行不定期检查，每半年组织专人进行考核，考核分为内业和外业，两部分（具体考核内容见附表），对于检查考核结果进行通报，对考核成绩优异的乡镇，办事处将予以表彰奖励、追加养护经费，对考核成绩较差的进行通报批评。

改进建议：项目单位对下拨乡镇养护经费建立有效管控机制，并严格执行榆区农路发[2020]35号文件。

### 7、道路养护经费财政专项支出账务未进行专账核算、建立专项资金使用管理办法

项目单位对道路养护经费项目财政专项支出未能制定相关专项资金使用管理办法、专项资金审批等内部财务管理制度、单独记账、单独核算，按规定标准开支。

根据《陕西省省级财政专项资金管理暂行办法》陕政发〔2007〕19号 第六章　财务管理 第二十三条　业务主管部门要指导和督促项目实施单位做好项目资金财务管理的基础工作。项目实施单位依法做好本单位项目资金账务记录、会计核算、财务管理，制订内部财务管理制度，按规定编制决算、报送报表。对要求单独记账、专户管理的项目资金，要按规定指定专人负责，做到专户储存、单独记账、单独核算、专款专用，按规定标准开支。

改进建议：对往后的财政专项支出项目严格依据《陕西省省级财政专项资金管理暂行办法》执行，实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

### 8、道路养护经费竣工验收程序、验收记录不规范

项目的单位提供的工程竣工验收记录“公路工程交工验收证书”显示，施工单位未加盖公章或签字。例如：实施的减速带/标识标牌工程、三鱼路抢修维修工程等，提供的工程竣工验收记录“公路工程交工验收证书”施工单位未加盖公章或签字。

根据《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》中“6、建筑工程质量验收的程序和组织”的规定，进行竣工验收工作时，应当在验收记录上加盖建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位公章并由相关负责人签字。

改进建议：对往后的工程项目组织竣工验收时，严格按照相关规定及流程进行验收，严格按照相关流程执行，验收记录上加盖公章和签字要体现建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位的各自的责任，对于本次项目的竣工验收记录，补盖施工单位公章。

### 9、道路养护经费施工结算手续不完善等情况

项目单位提供的工程竣工结算记录“工程量结算单”显示，部分施工单位未加盖公章或签字。

根据《建设工程价款结算暂行办法》财建〔2004〕369号中第十四条 工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算 （二）工程竣工结算编审 2、单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

改进建议：对往后的工程项目组织竣工结算时，严格按照相关规定及流程进行工程结算，严格按照相关流程执行，工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效，对于本次项目的竣工结算记录，补盖施工单位公章或签字。

### 10、道路养护经费项目工程资料不规范、不完整

项目单位在道路养护经费项目立项前期调研报告及相关文件资料不完整；招投标制度、工程建设监理制、合同管理制度、工程质量管理制度等制度未制定或不完整；

改进建议：对往后的工程项目资料按规定及时制定、完善。对于本次道路养护经费项目的各项资料及时进行补充、完善。

# 五、绩效评价附件

附件一：榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出绩效评价指标表

附件二：榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出资金绩效评价施工项目检查统计表

附件三：榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出资金绩效评价施工项目现场核查情况表

陕西宏泰工程造价有限责任公司

2020年9月15日