附件1

榆阳区城乡消防规划编制计划表

|  | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- |
|  | 6月底前 | 12月底前 | 6月底前 | 10月底前 |
| 榆阳 | 区级、金鸡滩镇 | 新制定 | 现状调研 | 初步方案阶段 | 中间成果 | 完成规划制定 |
| 备注 | 2019年10月底前，其他建制镇完成《城乡消防规划》的制定或修订工作，或者在乡镇总体规划中明确消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道和消防装备建设等要求，确保符合国家标准。 |

附件2

榆阳区符合建站条件建制镇年度建设任务表

| 年度 | 2018年度任务 | 2019年任务 | 备注（已有消防力量的建制镇） |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 符合建站条件 的建制镇名称 | 符合建站条件 的建制镇名称 |  |
| 榆阳区 | 麻黄梁、镇川镇完成投勤 鱼河镇开工建设 | 鱼河镇完成投勤 |  |

附件3

榆阳区卫星消防站建设数量计划表

单位：个

|  | 2018年 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 榆阳区 | 1 |  |
| 主要依据城市建成区面积、商业密集度、居住人员密集度等确定。 |

附件4

榆阳区微型消防站建设数量计划表

|  | 2018年 | 2019年 10月底前 |
| --- | --- | --- |
|  | 12月底 | 10月底 |  |
| 榆阳 | 60%街道社区 | 70%的重点单位 | 100%重点单位、100%街道社区 |

附件5

榆阳区市政消火栓建设数量计划表

单位：个

| 地区 | 年 度 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 建成区面积 （平方公里） |
| 榆阳区 | 59 | 40 |

附件6

榆阳区消防通信建设计划表

| 序 号 | 项 目 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字无线 通信建设 | 2019年10月31日前实现350M数字同播（PDT）通信网80％信号覆盖率 |

附件7

榆阳区安全防护类及通讯类装备配备计划表

| 2018年 |
| --- |
| 器材品种 | 榆阳区 |
| 消防通信头盔（顶） | 50 |
| 消防员呼救器（具）（带定位、人员生命体征指数） | 4 |
| 9L正压式空气呼吸器（具）（快速充气装置） | 26 |
| 正压式氧气呼吸器（具） | 26 |
| 消防员重型防化服（套） | 0 |
| 消防员避火防护服（套） | 14 |
| 消防员隔热防护服（套）（头 罩 内 置式头盔、带 背 囊） | 0 |
| 干式潜水装具（套） | 0 |
| 通信指挥车（台） | 0 |
| 抢险救援服（套） | 58 |
| 备注 |  |

附件8

榆阳区消防主战类及保障类装备配备计划表

| 年度 | 榆阳 | 消防车辆配备（台） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主战类 | 保障类 |
|  |  | 远 距 离 供 水 设 备 ︵ 套 ︶ | 正 负 压 排 烟 车 ︵ 辆 ︶ | 4 2 举 高 喷 射 消 防 车 ︵ 辆 ︶ | 防 化 洗 消 消 防 车 ︵ 辆 ︶ | 风 暴 排 烟 消 防 车 ︵ 辆 ︶ | 强 臂 破 拆 消 防 车 ︵ 辆 ︶ | 高 效 高 压 喷 雾 消 防 车 ︵辆 ︶ | 消 防 侦 检 机 器 人 ︵ 个 ︶ | 消 防 排 烟 机 器 人 ︵ 个 ︶ | 消 防 灭 火 机 器 人 ︵ 个 ︶ | 暴 风 雪 泡 沫 炮 ︵ 个 ︶ | 消 防 无 人 机 ︵ 架︶ | 气 垫 船 ︵ 艘︶ | 供 气 消 防 车 ︵ 辆︶ | 宿 营 车 ︵ 辆︶ | 炊 事 车 ︵ 辆 ︶ |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

附件9

榆阳区政府专职消防员（文员）发展人数计划表

单位：人

|  | 2018年 |
| --- | --- |
|  | 政府专职消防员 | 消防文员 |
| 计划完成 | 44人 | 16 |
| 完成情况 | 已完成26人，还需完成18人 | 已完成9人，还需完成7人 |
| 备注 | 主要依据卫星站数量和有、无现役消防队员配备专职消防员。 |

附件10

榆阳区消防装备建设经费概算表

金额单位：万元

| 筹资单位 | 装备类别 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 主战类 | 战勤保障类 | 通讯类 | 安全防护类 |  |
| 榆阳区 | 合计 | 400 | 0 | 0 | 217.72 | 617.72 |
|  | 2018年度 | 200 | 0 | 0 | 117.72 | 317.72 |
|  | 2019年度 | 200 | 0 | 0 | 100 | 300 |

# Text boxes

15